固贷类产品审查共性材料表一

| 1 | 基本资料、合同签约资料同流贷类产品 |
| --- | --- |
| 2 | 放款资料 |
| 2.1 | 审批要求落实的各项材料 |
| 2.2 | 授信业务用信审核表（房地产开发） |
| 2.3 | 资本金和其他所需资金来源落实证明文件 |
| 2.4 | 项目承包、建设相关合同 |
| 2.5 | 土地出让合同和土地出让款缴交凭证 |
| 2.6 | 项目四证（国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证；如需） |
| 2.7 | 合作项目需提供合作开发协议 |
| 2.8 | 项目建设进度、监理报告及最新照片 |
| 2.9 | 财务监管协议等协议 |

固贷类产品审查共性材料表二

|  | 基本资料 |
| --- | --- |
| 1.1 | 借款人基本资料 |
|  | （1）营业执照 |
|  | （2）法定代表人及配偶（如需，下同）身份证件、婚姻证明 |
|  | （3）企业章程 |
|  | （4）委托授权材料 |
|  | （5）股东/董事或有权签字人签字样本（若有，下同） |
| 1.2 | 企业担保人基本资料 |
|  | （1）营业执照 |
|  | （2）法定代表人及配偶身份证件、婚姻证明 |
|  | （3）公司章程 |
|  | （4）委托授权材料 |
|  | （5）股东/董事或有权签字人签字样本 |

固贷类分产品审查要点

- 房地产开发贷款

- 每次提款均需经营主责任人审批，在借款凭证上签署意见；同时提交授信业务用信审核表（房地产开发类专用），说明审批条件落实、提款合理性、对应工程进度、支付对象等，提交放款部门审查，放款条件完全满足后方可放款。

2、提款进度不得早于项目建设及工程款支付进度，不得突破审批要求和合同约定。我行贷款资金不得用于支付工程预付款，若总、分包合同中有明确的预付款约定，经本业务经营主责人审批同意后，可按照合同约定进行资金划付。对于置换类房地产授信，“置换股东借款或置换他行融资”应按审批通知书明示要求执行。

3、提款时应提交最新一期监理报告（监理报告应明示工程进度或工程建设总投资进度等相关描述，对于出正负零、结构封顶、竣工等关键进度节点，必须在监理报告中体现相关描述）、项目资金监管报告（根据审批要求提供）、总投概算报告（首次放款支付）、总分包合同、发票、现场勘察情况及进度标志点影像图片（若需）等书面材料，充分佐证提款合理性、真实性，并审慎评估监理报告内容与提款进度的匹配性。

4、审批通知书对“正负零”“结构封顶”等工程节点设置提款限额的，要结合实际建设进度放款，不得突破审批要求。审查证照项目主体、面积等证载事项与审批要求及提款申请是否匹配，如存在项目证照分期取得情况，放款前要核实贷款发放进度是否与分期证照范围及施工进度相匹配，不得在未取得全部证照情况下超进度发放贷款。经放款部门认定对审批要求理解有歧义的，应提交审批部门作出解释。

（二）固定资产贷款

1、涉及房地产类业务审查要求参照房地产开发贷款相关内容执行，其余要求同流动资金贷款。

（三）法人按揭贷款

1、与借款人签订《法人房产按揭借款合同》和《房地产抵押合同（适用于单位提供抵押）》。若涉及开发商或其他主体提供阶段性保证担保的，与开发商或其他主体签订《法人房产按揭阶段性保证合同（适用于期房按揭业务）》。

2、购买期房时，按照审批要求落实阶段性担保措施。

3、涉及房地产类业务审查要求参照房地产开发贷款相关内容执行，其余要求同流动资金贷款。

（四）经营性物业贷款

1、我行与借款人签订经营性物业贷款财务监管协议，在我行开立资金监管账户，用于经营性收入回笼、支出及贷款资金归还。

2、原则上，我行与借款人签订应收账款质押协议并登记公示，并在中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统中办理质押登记手续。

3、经营性物业若在订立抵押合同前已对外出租，借款人应将抵押事宜书面告知承租人，并取得告知回执或者其他佐证资料。

4、贷款发放前，应取得抵押物业的保单、保险发票、保费付款凭证，投保价值不得低于贷款本息；保险期限应覆盖贷款期限，分次投保的，各期保险应连续，并应取得投保人连续投保且总保险期覆盖贷款期限的承诺。保险单正本应载明经营单位为第一受益人，保险合同中不得有任何有损我行利益的限制性条款。